МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  И КООРДИНАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  НА 2018 ГОД

П Р О Т О К О Л

от  «3» декабря 2018 года                                                                     №9

Присутствовали на заседании комиссии:

| Давыдов Геннадий Александрович | Глава Калиновского сельсовета, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Квасов Андрей Иванович | Заместитель Главы Администрации Калиновского сельсовета, заместитель председателя комиссии |
| Кондрашова Елена Васильевна | начальник общего отдела Администрации Калиновского сельсовета, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Лактюшина Галина Николаевна | Консультант отдела строительства и архитектуры Администрации Хомутовского района (по согласованию) |
| Маришина Екатерина Никитична | начальник финансово-экономического отдела Администрации Калиновского сельсовета |
| Калинина Тамара Петровна | Депутат Представительного Собрания Хомутовского района |
| Голышевский Николай Николаевич | Депутат Собрания депутатов Калиновского сельсовета |
| Лебедев Анатолий Иванович | Депутат Собрания депутатов Калиновского сельсовета |

Отсутствовали на заседании комиссии:   Пьянова З.А., Титова Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Об утверждении отчета о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 1 декабря 2018 года.

2.  Об утверждении отчета о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на             1 декабря 2018 года.

СЛУШАЛИ по вопросу повестки дня Маришину  Е.Н., члена комиссии:

Маришина Е.Н. ознакомила членов комиссии с  Соглашением о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета местному бюджету  Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в рамках которого предусмотрено направить бюджету Калиновского сельсовета на исполнения обязательств по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» средства федерального бюджета в сумме 575095,23 рублей, средства областного бюджета в сумме 85933,77 рубля. В рамках заключенного Соглашения предусмотрены денежные средства бюджета Калиновского сельсовета  в сумме 73151,0 рубль.

По состоянию на 1 декабря 2018 года предусмотренные Соглашением денежные средства в размере 734117,0 руб.использованы. О чем и составлен Отчет о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на             1 декабря 2018 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о расходовании предоставленной из областного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 1 декабря 2018 года (прилагается).

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня Давыдова Г.А.,  Главу  Калиновского сельсовета Хомутовского района

Геннадий Александрович  ознакомил  членов комиссии с исполнением органами местного самоуправления Калиновского сельсовета целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. По состоянию на 1 декабря 2018 года  органами местного самоуправления Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области исполнены следующие целевые показатели:

-утверждена муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;

- заключено Соглашение с регионом о предоставлении субсидии на реализацию программы;

-подготовлены дизайн-проект и  проектно-сметная документация на благоустройство дворовой территории  ;

-дизайн-проект и проектно-сметная документация прошли государственную экспертизу, внесены изменения в план-график и подготовлена аукционная документация.

-заключен муниципальный контракт с ООО «Хомутовское ДЭП» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории д.3 по ул. Комсомольской с. Калиновка. По состоянию на 1 декабря все виды работ фактически выполнены.

-в соответствии с Соглашением на 1 декабря 2018 года предусмотренные денежные средства в размере 734117,0 руб., использованы.

- в настоящий момент проводятся работы по изготовлению дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий на 2019г.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о выполнении значений целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на             1 декабря 2018 года (прилагается).

Председатель комиссии                         ________________                              Г.А. Давыдов

Секретарь  комиссии                              ________________                              Е.В. Кондрашова

| Члены комиссии: ______________А.И Квасов ______________Г.Н. Лактюшина _____________ Т.П.Калинина ______________ Н.Н.Голышевский ______________Е. Н. Маришина ______________ А.И. Лебедев |  |
| --- | --- |