СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  31.05.2019 года  №45/245

О реализации на территории Калиновского сельсовета

Хомутовского района Курской области приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в 2019 г.»

В  соответствии  с  Федеральным  законом   от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ   «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федерации»,  с  Уставом муниципального образования «Калиновский сельсовет» Хомутовского района,    Собрание депутатов Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области  РЕШИЛО:

1.   Принять к сведению информацию Главы Калиновского сельсовета Хомутовского района  Давыдова Г.А. о реализации на территории Калиновского сельсовета мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в 2019 г.».

2.    Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Калиновского сельсовета

Хомутовского района                                                             Г.А. Давыдов

Информация о ходе реализации на территории Калиновского сельсовета Хомутовского района приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды»

Во исполнение органами местного самоуправления Калиновского сельсовета целевых показателей результативности предоставления субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирования современной городской среды», по состоянию на 31 мая  2019 года  органами местного самоуправления Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области исполнены следующие целевые показатели:

-утверждена муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в новой редакции;

- заключено Соглашение с регионом о предоставлении субсидии на реализацию программы (размер субсидии составляет 927465 рублей);

-подготовлены дизайн-проект и  проектно-сметная документация на благоустройство дворовых территорий по ул. Комсомольской д.9, ул. Пионерской д.4, ул. Пионерской д.6 с. Калиновка, согласно проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий потребуется 1102005 рублей. Данная сумма предусмотрена в бюджете сельсовета в соответствии с заключенным Соглашением;

-дизайн-проект и проектно-сметная документация прошли государственную экспертизу, внесены изменения в план-график, утверждена комиссия по проведению аукциона, и в настоящий момент готовится аукционная документация. На 4 июня планируется начало аукционных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с. Калиновка.